盐城市“十五五”综合交通运输

发展规划

（征求意见稿）

盐城市交通运输局 江苏纬信工程咨询有限公司 2026年3月

目  录

一、发展回顾	2

（一）交通建设投资稳中有进	2

（二）交通运输水平大幅提升	3

二、形势与需求分析	11

（一）发展形势	11

（二）需求特征	15

三、总体要求	18

（一）指导思想	18

（二）发展思路与目标	19

四、重点任务	20

（一）打造双向开放枢纽	20

（二）构建内畅外联网络	24

（三）力推物流降本增效	31

（四）提供优质出行服务	36

（五）强化科创数智赋能	40

（六）绘浓绿色生态本底	44

（七）筑牢安全稳定根基	47

（八）释放行业发展势能	50

五、投资测算和保障措施	52

（一）投资测算	52

（二）保障措施	53

序  言

“十五五”时期，是盐城全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记对江苏、盐城工作重要讲话精神、高质量奋进“万亿之城”建设目标、勇当全省新质生产力重要阵地“碳路先锋”、扎实推进中国式现代化盐城新实践的重要时期。交通作为中国现代化的开路先锋，是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务性行业，是构建新发展格局的重要支撑和服务人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。

根据《盐城市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《江苏省“十五五”综合交通运输体系发展规划》和相关规划，编制本规划，对照江苏交通运输现代化示范区和交通强市建设要求，明确“十五五”时期交通运输的发展思路、主要目标、重点任务和政策取向，是政府部门履行职责和引导市场主体行为的重要依据，是今后五年盐城交通运输发展的行动纲领。

一、发展回顾

“十四五”时期，全市交通运输系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府的坚强领导下，合力推进公铁水空协同发展，全力构建现代综合交通运输体系，基本完成了“十四五”规划确定的主要目标和任务，较好适应全市经济社会发展要求，发展水平实现由“基本适应”向“适度超前”的重大跃升，出行方式、运输结构、服务品质发生了根本性变化，交通运输对经济社会发展的支撑和引领作用明显增强。

（一）交通建设投资稳中有进

全市交通基础设施建设投资完成947.9亿元，为“十三五”的1.04倍。公路建设仍是交通投资的重中之重，占投资总额的73.6%，相比“十三五”上升了19.5个百分点；水运投资（内河和沿海）占比为18.5%，相比“十三五”上升了6.6个百分点，水运盐城建设投资加速；铁路投资占比为9.9%，回落了22.5个百分点。

表1-1 “十四五”建设投资完成情况（亿元）

| 项目类别 | “十四五”计划投资 | 中期评估投资 | “十四五”实际投资 | “十四五”完成比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）综合交通网络工程 | 1009.3 | 724.1 | 724.5 | 71.8% |
| 1.铁路项目 | 152.4 | 108.7 | 94.0 | 61.7% |
| 2.公路项目 | 818.4 | 601.8 | 602.7 | 73.6% |
| a.高速公路 | 513.5 | 309.5 | 275.6 | 53.7% |
| b.快速路 | 189.4 | 175.2 | 180.9 | 95.5% |
| c.干线公路 | 69.2 | 59.2 | 34.8 | 50.4% |
| d.集疏散公路 | 11.1 | 13.8 | 23.5 | 212.5% |
| e.农村公路 | 35.3 | 44.2 | 87.8 | 249.1% |
| 3.内河航道项目 | 38.5 | 13.7 | 27.9 | 72.4% |
| （二）综合交通枢纽工程 | 236.9 | 147.4 | 190.5 | 80.4% |
| 1.机场项目 | 11.4 | 13.5 | 2.5 | 22.3% |
| 2.港口项目 | 140.6 | 95.6 | 73.3 | 52.1% |
| 3.港口公共配套 | - | - | 74.1 | - |
| 4.客货枢纽项目 | 85.0 | 38.3 | 40.5 | 47.7% |
| （三）城乡公共交通工程 | 23.7 | 34.2 | 29.1 | 123% |
| （四）智慧交通信息工程 | 0.5 | 0.5 | 3.8 | 754.8% |
| 合 计 | 1270.4 | 906.2 | 947.9 | 74.6% |

（二）交通运输水平大幅提升

1.现代交通加快构建

（1）公路网络不断完善。高速公路构架成网。全省首条“以市为主”的盐射高速通车运营，建成阜溧高速公路建湖至兴化段、滨淮高速，新增通车里程122.4公里，总里程517公里，在建东兴高速及东延，盐临高速、盐靖高速改扩建、响水港疏港高速前期工作稳步推进，临海高速、东张高速等顺利纳入省级规划。快速路网内联外拓。建成市区内环高架116公里，直达高速、连接枢纽，市区任意点位15分钟快速通达“两高一空”（高速、高铁、空港）。依托国省干线公路快速化改造，打造南北向城镇、产业发展轴线，建成盐丰、盐阜快速通道共72公里，盐城主城区至大丰、阜宁城区非高速行车时间由1小时以上分别缩短至30、40分钟。干线公路提档升级。建成204国道响水绕城段、326省道响水西段改、328省道滨海段、226省道大丰南段、348省道射阳段等5条干线公路，新增通车里程221.3公里，总里程1896.4公里，在建352省道东台西段工程、328省道阜宁段改扩建工程（一期），市县、县县和重点乡镇一级公路全通达，一级公路占比达82.6%。建成运营19个普通国省道服务区，其中18个创成交通运输部“司机之家”、14个获评省级“公路驿站”称号。农路品牌做大做强。实施新改建农村公路1563公里，实现行政村双车道四级公路全覆盖、规划发展村庄基本通达等级公路，县到乡通二级及以上、乡到乡通三级及以上、乡到村通四级及以上公路。东台市、亭湖区创成“四好农村路”全国示范县。深入推进农村公路“+生态”“+旅游”融合发展，建成乡村旅游景观公路1590公里，串联全市主要景点，打造一批红色传承、农业观光、文化体验样板路，黄（渤）海候鸟栖息地旅游1号公路成为交通运输与旅游融合发展示范案例，旅游公路1号线东台段、盐都区康庄大道、阜宁县中山路获评交通运输部“诗情画意旅游路”“经济腾飞发展路”“红色之旅初心路”全国TOP10。

（2）港航建设提优扩能。港口能力显著增强。盐城港“一港四区”全部获批国家一类开放口岸（新增响水、射阳港区），建成响水港区灌河口5万吨级进港航道、滨海港区北港池防波堤一期、大丰港区三期通用码头3#泊位及内档泊位等工程，全省规模最大的LNG码头在滨海港区投产运营，新增5万吨级以上生产性泊位2个，万吨级以上航道全通航。内河港口建成滨海港区界牌码头、大丰港区盐城国投码头等工程，生产性码头千吨级泊位16 个，年综合通过能力1.2亿吨，集装箱通过能力 26.2 万标箱。水运通道日益畅通。建成连申线灌河至黄响河段航道整治工程，连申线航道整治工程黄响河至淮河入海水道段和兴东线至海安界段、淮河入海水道二期配套通航工程等开工建设，盐宝线航道整治工程、滨海港疏港航道整治工程等前期工作有序推进，干线航道覆盖沿海大丰、滨海、响水港区，县级节点五级及以上航道全通达。

（3）轨道交通跨越发展。干线铁路骨架成型。在盐城全面迈入“高铁时代”的基础上，开通运营宁盐铁路联络线，实现与南京2小时通达。推动盐泰锡常宜铁路顺利开工，开展沿海高铁（盐城至连云港段）廊道方案研究，盐城国家沿海和京沪高铁辅助通道的交汇点地位更加稳固。积极推进连盐铁路开通货运功能，国铁集团批复同意滨海港铁路支线与青盐铁路接轨。支线铁路取得突破。建成滨海港铁路支线，大丰港铁路支线完成主体工程，盐城港“一港四区”向全面通达铁路迈进，集疏运体系加快完善。

（4）机场能级稳步提升。盐城南洋国际机场迈入T1、T2“双楼运行”全新时代，年吞吐能力提高到314万人次，飞行区等级提升工程完成军地协议签署。大丰通用机场完成军地协议签署，阜宁通用机场完成项目选址。建湖、射阳通用机场稳定运营，射阳通用机场自取证运营以来，累计保障安全飞行时长和架次在全省A1类通用机场中均居首位，在华东地区名列前茅。

2.物流运行稳健向好

（1）对外运输能力不断增强。盐城南洋机场顺利复航全省首条韩日全货机航线，盐城对外国际“空中货运通道”再度打开。中欧（亚）接续班列总量突破1万标箱，开行至乌兹别克斯坦的首列汽车出口专列，全面打通盐城与“一带一路”共建国家的连接通道。盐城港开通运营至东亚、阿联酋、俄罗斯及上海港、太仓港等国内外航线65条。2025年，港口吞吐量、外贸吞吐量、集装箱吞吐量分别达2.5亿吨、2525.61万吨、97.47万标箱，比“十三五”末增长115.9%、27.9%、268.8%。

（2）物流枢纽体系基本形成。建成滨海城南综合物流园一期、响水港现代物流园一期等货运枢纽，多式联运型、通用集散型和专用型货运枢纽场站达19个。盐城北铁路货场打造苏北铁路物流示范基地。盐城城北物流基地、大丰港现代物流园区、滨海港产业物流园区、盐城南综合物流园区等节点枢纽加快建设。

（3）运输结构调整加快步伐。开通并稳定运营中欧（亚）接续班列和至上海港、宁波港海铁联运班列，“盐城北-上海港”海铁联运班列入选全国首批有效降低全社会物流成本典型案例和2024年铁水联运优秀案例。大丰港多式联运项目被列为省首批省级多式联运示范工程。“沪盐专线”实现“天天班”，与上海港合资成立集装箱码头运营公司，设立“上港长三角ICT苏北空箱分中心”；开通至启东、太仓“江海之约”集装箱航线，打造“省内沿海穿巴”。2025年，全市铁路货物发送量 66.92 万吨，是“十三五”末的3倍；公铁联运量8.06万标箱、内河集装箱15.29万标箱。

（4）城乡货运配送广通快达。建成14个县级物流中心、120个乡镇物流服务站和1818个村居物流服务点，改造乡镇综合运输服务站23处，三级农村物流节点覆盖率100%，建制村快递邮件直投率100%，开通农村客货邮融合线路30条，投入运营车辆35辆，运送邮件近100万件。省级农村物流达标县实现全覆盖，盐都区“客货同网”入选交通运输部第二批农村物流服务品牌。

3.出行环境持续优化

（1）城际客运方便快捷。盐城站成为苏北地区最重要的大型枢纽站之一，日均开行列车138趟次、到发旅客3.15万人次，可直达长三角20个中心城市；2025年全市铁路到发客流量2396.2万人次，是“十三五”末的4.4倍。盐城南洋机场国内外通航点达35个，初步形成“贯通南北、辐射中西部、联通东北亚”的航线网络，年旅客吞吐量突破200万人次。道路客运加快转型发展，毗邻公交开通率和班线定制化率分别达100%、80%；东台安丰汽车客运站入选交通运输部汽车客运转型发展典型案例。

（2）城市公交健康发展。创成省级公交优先示范城市，入选国家公交都市创建名单。公交服务质量连续两年位居全省第五，苏中苏北地区第一。推进公交“一码通行”。运营全国首条超级虚拟轨道交通SRT公交示范线，建成379公里“六主八支三环”BRT快速公交网络。SRT、BRT中运量公交项目获评盐城市首个中国土木工程詹天佑奖。

（3）全域公交一体畅联。全市城乡交通运输一体化发展水平提升为最高级5A级，盐都区获得全国城乡交通运输一体化示范县称号。省内率先开通“市-县-镇-村”全域公交，搭建全域公交运营信息化监测平台。省级城乡公交一体化达标县创成率87.5%，行政村到县城公交直达率达75%以上，铁路客运站和3A级以上景区公交通达率100%。

4.发展内涵不断丰富

（1）智慧交通建设亮点纷呈。完成全市G类空域划设方案，获批低空空域片区面积超2万平方公里（含海上）、低空航线70条，建成投用超200个起降点，东台建成全省第三家、苏北苏中首家民用无人驾驶航空器试飞基地。建成“城市驾驶舱”交通分舱一期，全面启动二期。国内首个大型综合封闭式智能网联汽车试验场正式运行。船闸智能监测管理新模式试点运行，江苏沿海地区首个自动化集装箱堆场盐城港大丰港区自动化堆场投入使用。普通国省道自动化检测系统全面应用，以228国道为试点完成普通国省道三维数字技术试点运用项目。建成运营农村公路“一网一平台”智能化、信息化管理和服务平台。盐都区“四好农村路”全数字化管养系统获评国家“四好农村路”高质量发展典型案例。

（2）绿色交通建设扎实有力。盐城是全国首批、全省唯一的碳达峰试点城市，盐城港建成省级星级绿色港口，大丰港区自动化集装箱堆场成为全国首个“零碳堆场”，射阳港区获“碳中和”国际认证，大丰、射阳、滨海港区零碳产业园全部实现可溯源绿电接入，建成连申线东台“近零碳”水上服务区。2艘64标箱纯电动内河集装箱船舶投入运营，内河集装箱绿色示范航线（大丰港区-亭湖港区）被列为全省试点精品航线。228国道盐城东台条子泥服务区入选“2024年全国交通与能源融合创新案例”。盐城南洋机场荣获2023年度二星级“双碳机场”、T2航站楼及配套设施项目荣获2022年度江苏绿色建筑创新示范工程一等奖，同时被纳入中国民航局绿色机场建设典型案例。创成绿色出行创建考核评价达标城市，大市区绿色出行比例达73.5%，公交车、巡游车、网约车新能源占比分别为94.7%、99.9%、94.4%。

（3）平安交通建设深入推进。实施公路安全生命防护工程7349公里，改造危桥1196座。推广使用交通安全监督检查APP，实现安全检查、隐患整改、过程监督全闭环。制定全国首个普货安全管理标准——《道路普通货物运输企业安全管理规范》。建成全省首家国省干线公路危货运输专用停车场（204国道便仓危险货物运输车辆专用停车场）。

5.行业治理科学高效

（1）政务服务改革走深走实。推行“一窗受理、分类办理、集成服务、统一送达”的链条式审批模式；全面落实“一枚印章管审批”，实行陆上、水上两条线综窗受理，推广应用电子证照，实现市域“一网通办”及长三角互认；高效办成“一件事”成效明显，涉路施工“一件事”成为全省试点项目；在全市形成“1+9+11”市县全覆盖政务服务点位体系；在全省率先实现营运车辆自动年审和“好差评”掌上端评价；“交惠您·通易办”被评为全省十大优秀交通运输政务服务品牌之一。

（2）法治交通建设成果丰硕。制定《盐城市区虚拟轨道交通运营管理办法》《盐城市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》等规范性文件，完善交通综合法规制度体系。推行“一体化+智慧执法+信用监管”综合执法管理新模式，行政执法“三项制度”等列入全省交通运输法治建设示范项目。获评2022年度司法部“全国行政执法先进集体”。

（3）崇信守信氛围不断造浓。深化“信用+交通”应用场景拓新，农路“信易养”为养护企业减免各类保证金1310余万元，获评“新华信用杯”全国优秀信用案例；“盐运易贷”金融服务产品，为运输业户发放贷款2.02亿元；“信用+农路”建养新模式在全国、全省宣传推广。全面推进7个信用服务品牌建设，形成“信易批、信易航、信易行、信易惠、信易贷、信易修、信易养”守信激励场景集群。

表1-2 “十四五”主要指标进展情况

| 序号 | 指标名称（单位） | 2020年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港口吞吐能力（亿吨） | 1.86 | 2.2 |
| 2 | 航空旅客吞吐能力（万人次） | 280 | 314 |
| 3 | 机场航班正常率（%） | 80.72 | 86.8 |
| 4 | 新增高速公路里程（公里） | / | 122.4 |
| 5 | 乡镇30分钟上高速比例（%） | 87.2 | 94.5 |
| 6 | 新增国省干线公路里程（公里） | / | 137.5 |
| 7 | 国省干线一级公路占比（%） | 81.5 | 82.6 |
| 8 | 大市区绿色交通出行分担率（%） | / | 73.5 |
| 9 | 社会物流总费用与GDP的比率（%） | 15 | 13.4 |

总的来看，“十四五”规划总体执行情况良好，交通运输发展总体适应经济社会发展需要。但对照长三角中心区城市、淮河生态经济带出海门户的定位，对照人民对美好生活的期盼，还存在着不平衡、不充分等问题。主要表现在：一是港口等交通枢纽能级不高。港口综合通过能力低，深水海港资源配置能力不强、集疏运体系与产业发展不配套、淮河生态经济带出海门户定位仍需争取国家层面支持。二是综合交通通道功能不强网络不优。沿海通道通而不畅，沿淮通道交通设施配置薄弱，宁盐通道功能尚未充分发挥，市域内部高速公路、干线公路对乡镇和重要经济节点的覆盖性有待提高，干线航道达标率低。三是现代交通物流效率和保障能力还有差距。物流枢纽功能不强，运输结构调整仍需加快推进，运输组织一体化融合发展程度不够，缺乏物流龙头企业。四是交通运输领域新质生产力建设亟待提速。基础设施数字化升级有待推进，交通产业发展还需进一步引导培育，交通运输韧性安全水平还需提升，绿色交通仍需加快发展。

二、形势与需求分析

（一）发展形势

“十五五”时期，是我国基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期。世界百年变局加速演进，地缘冲突多发，全球化与逆全球化激烈交锋，与此同时，新一轮科技革命和产业革命加速突破，我国经济长期向好的基本趋势没有改变。党的二十届四中全会再次强调加快建设交通强国，提出“完善现代化综合交通运输体系，加强跨区域统筹布局、跨方式一体衔接，强化薄弱地区覆盖和通达保障”。交通运输部提出要深刻认识“十五五”时期交通运输发展的“三个转向”，即综合交通运输体系建设的推进方式由分方式成网的综合性推进转向跨区域统筹布局、跨方式一体衔接、跨领域深度融合推进，发展动能由主要依靠要素驱动转向依靠结构优化、数智赋能、绿色转型协同驱动，增长模式由大规模增量扩张转向以做优增量、提质存量为主导的内涵式发展。要把完善现代化综合交通运输体系作为“十五五”时期的主攻方向，重点抓好“一网四化”，即加快建设便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，突出一体化融合、安全化提升、数智化升级、绿色化转型。

习近平总书记强调，经济大省要挑大梁，指明“打头阵”“勇争先”“走在前”“作示范”等4个关键着力点。“十五五”时期将是江苏交通基本实现交通运输现代化夯实基础、全面发力的突破期，要紧扣高质量发展这一主题，把完善现代化综合交通运输体系作为主攻方向，强化集成融合、安全韧性、创新引领、绿色转型，进一步巩固拓展优势、突破瓶颈制约、补强短板弱项、提高质量效益，重点推进实现“八个高”，即高能级开放、高质量建设、高效率物流、高品质服务、高水准赋能、高水平培育、高效能治理、高站位引领，到2030年基本实现交通运输现代化，交通运输总体发展水平居全国前列。

“十五五”时期，盐城作为长三角中心区城市、淮河出海门户城市、上海大都市圈成员城市，在全国发展大局和区域发展格局中地位突出。《中共盐城市委关于制定盐城市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出“十五五”盐城将进入产创融合加速期、绿色低碳机遇期、向海图强关键期，城市定位为“国际湿地、沿海绿城、江淮门户”，锚定“强富美高”新盐城现代化建设取得新的重大进展总目标，坚定向海图强、向绿而兴、向新转型战略路径，力争人均地区生产总值达到中等发达国家水平，基本实现社会主义现代化。作为“开路先锋”，经济社会发展对交通运输提出了新的更高要求。

1.坚定不移“向海图强”，要求发挥交通运输在服务国内大循环、国内国际双循环中的纽带作用

盐城将以海洋科技创新为引领，全力承接沿海重大生产力布局，建设海洋强市；推动高水平对外开放，全力做强“海”这一最大增长极。要求盐城交通特别是港口体系必须具备更高的战略承载力和核心竞争力，以港口为核心节点，进一步放大向东开放优势、做好向西开放文章，进一步提升枢纽双向开放水平，着力联动产业链、供应链，打通国际国内运输的堵点卡点，提高国内国际资源要素的集聚流动力、配置增值力和辐射带动力。依托盐城作为上海大都市圈成员城市与淮河生态经济带出海门户的独特地位，通过加快建设市域内国家综合立体交通网主骨架，推动各种交通方式一体融合，加强区域间、城际间交通“硬联通”，早日打通“断头路”“瓶颈路”，实现区域互联互通和路网体系完善。

2.坚定不移“向绿而兴”，要求发挥交通运输在绿色发展和生态保护中的先行引领作用

盐城将进一步擦亮“世界自然遗产、国际湿地城市”金字招牌，高水平建设世界级滨海生态廊道和国际湿地旅游目的地。要求聚焦2030年实现碳达峰目标，夯实绿色技术创新基础，加快交通运输绿色化转型，将综合运输通道打造成为生态绿色景观廊道，夯实美丽盐城样板的生态基底，支撑打造沿海绿城。要深入贯彻以“人民为中心”的发展思想，推动客运服务由“支撑适应”向“主动牵引”转变，不断提升交通运输发展的均衡性、公平性、包容性，增强出行服务优质供给能力，提升城乡融合、交文旅融合发展水平，不断满足人民群众多样化、多层次的交通出行需求，支撑打造国际湿地。

3.坚定不移“向新转型”，要求发挥交通运输在发展新质生产力中的促进作用

盐城提出勇当发展新质生产力重要阵地“碳路先锋”，将以建设工业强市为目标，推动科技创新和产业创新融合发展，着力打造一批具有核心竞争力的先进制造业集群，牵引交通运输需求格局变化。要求交通运输发挥促进作用，持续推动运输结构调整，强化各运输环节高效衔接，完善流通体制，降低全社会物流成本。加快推动交通运输由“技术创新”向“新质融合”转变，利用数字技术赋能传统产业转型升级，促进先进信息技术与交通运输深度融合，利用新质生产力引领交通运输新业态和引领交通运输产业创新升级，服务支撑人工智能、低空经济等未来产业发展，加快培育具备创新能力和可持续发展能力的龙头企业，培育发展新动能。

（二）需求特征

1.客运需求分析

“十四五”期间，铁路发送量大幅增长，航空发送量先降后稳步提升。“十五五”时期，营业性客运将在总量增长、服务品质和出行结构等方面发生变化，具体体现在：

一是总量增速放缓。“十五五”盐城经济运行将保持稳步增长，地区生产总值年均增长在5.5%左右，到2030年，地区生产总值突破万亿，人均地区生产总值超过15万元。城镇化率预计达到70%以上，由中期转向后期阶段，人口流动以城镇内部优化为主，且人口预计进入“低生育、低增长”阶段，对交通出行总量的拉动作用将减弱。综上，受经济增速放缓、城镇化后期、人口增长放缓等影响，预计客运需求将进一步放缓趋稳，年均增速为2.1%。

二是消费层次升级。城际出行联系加强。随着城市群一体化和都市圈同城化的推进，盐城与长三角城市群、上海大都市圈及淮海经济区的城际出行需求攀升，且省内多条南北向高铁通道的建成进一步缩短时空距离，中短途、高频次出行持续增加。服务需求更加适老化。人口老龄化和少子化趋势将持续加剧，对适老化、普惠便捷的出行服务要求更高。文旅消费升级与多元化。文旅消费年轻化催生出“特种兵式旅游”、跨城观演观赛等新型出行场景，对大客流集散、夜间运输保障提出新挑战。出行更加个性化、品质化。网络平台出行、定制客运等个性化即时响应式出行成为中短途城际出行主导；轨道交通、航空客运等高时效性方式成为中长途出行首选；自驾车、房车等体验式方式成为重要补充。

三是服务品质提升。随着盐城“国际湿地”的建设推进和南洋国际机场的能级提升，国际国内客流通道持续畅通，预计航空客运发送量将实现快速增长，年均增速为12.7%（较“十四五”提高8.9个百分点），2030年发送量较2025年增长82%，占比提升0.9个百分点。盐宜高铁预计于2030年建成通车，受益于通苏嘉甬、北沿江高铁的建成通车，盐城与南京、苏锡常及杭州的联系更加便捷，预计铁路客运发送量将保持增长，年均增速为6%（较“十四五”下降29个百分点），2030年发送量较2025年增长34%，占比提升3.5个百分点。随着定制客运、包车客运的转型发展及网约车、城乡公交向农村地区的服务覆盖，公路客运量将有小幅回升，2030年公路客运量较2025年增长5%，但占比下降4.4个百分点。

2.货运需求分析

“十四五”期间，货运总量受疫情影响先降后升，且逐渐呈现常态化增长。“十五五”时期，货运将在总量、空间需求、结构等方面发生变化，具体体现在：

一是总量稳步增长。随着盐城市经济保持稳步增长和“工业强市”战略的深入推进，盐城工业化发展总体进入中后期，全市货运需求将不断增长，但随着“5+2”战略性新兴产业体系及未来产业的发展，产业结构进一步优化，单位GDP的货运需求强度将呈趋势性下降，预计货运总量呈稳步上升态势但年均增速放缓，到2030年货运总量达到3.3亿吨，年均增速为4.1%。

二是需求更加多元。国际货运通道与韧性需求凸显。在全球化格局重塑与国际产业链供应链区域化、集团化重组的大趋势下，作为“一带一路”建设节点城市，盐城国际货运将呈现结构性增长，对多元化、高韧性的国际物流大通道体系提出更高要求。区域协调强化枢纽能级。随着长三角一体化与淮河生态经济带战略的深化，盐城市与上海、长三角及淮河生态经济带生产运输联动持续深化。新一轮沿海经济高质量发展和“海洋强市”的加快建设，推动货运向沿海核心港区集聚。产业布局推动货运结构重塑。在产业升级驱动下，以新能源汽车、精密电子元器件等为代表的质轻价高运输需求大增，对物流精准化、即时化和高保障能力要求更高。同时，城市转向“内涵式发展”，本地终端大宗建材运输增速放缓。技术驱动货运模式持续创新。依托本地产业基础，新能源重卡应用规模持续扩大，自动驾驶卡车、无人机配送等新模式加快探索。借助大数据与人工智能，网络货运平台、智能分拣等数字化工具提升运输组织效率，推动物流降本提质增效。

三是结构不断优化。随着南洋国际机场能级提升及日韩全货机航线网络扩容，高时效、高附加值的航空运输需求快速增长，预计年均增速为12.6%（较“十四五”提高23个百分点），2030年货运量较2025年增长81%。“水运盐城”和绿色低碳发展示范区加快建设，为大宗货物“公转铁”“公转水”和多式联运发展提供重要契机。基于大丰港、滨海港铁路支线开通运营及青盐铁路开通货运功能，预计铁路发送量增速较快，年均增速为16.7%（较“十四五”下降8个百分点），2030年发送量较2025年增长116.4%，占比上升0.2个百分点；由于内河航道大规模建设，水路货运量不断提升，年均增速为6%（较“十四五”提高5个百分点），2030年货运量较2025年增长33.8%，占比上升4.7个百分点。受运输结构调整及环保减排约束，预计公路货运将保持低速增长，年均增速为2%（较“十四五”下降1个百分点），2030年货运量较2025年增长10.4%，占比下降4.9个百分点。

三、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对江苏和盐城工作重要指示批示精神和关于交通强国的重要论述，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，以高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以建设人民满意交通为根本目的，加快构建“安全、便捷、高效、绿色、经济”的现代综合交通运输体系，为盐城在推进中国式现代化中走在前、做示范提供坚强有力的支撑和保障。

（二）发展思路与目标

“十五五”是盐城实现交通运输现代化的关键期，需立足当好现代化开路先锋的发展定位，聚焦中国式现代化盐城新篇章的主要特征，锚定建设长三角北翼区域性综合交通枢纽和交通运输现代化示范区的发展目标，按照“支撑一地一城一门户建设，以水运和高速为主战场，优化设施结构、提升运输效能、深化改革创新”的总体思路，着力打造“开放枢纽、优质网络、现代物流、便捷出行”4大体系，推动“数智创新、绿色发展、安全韧性、科学治理”4项突破，保持合理建设投资规模。

——“水运盐城”更具特色。整治365.9公里干线航道，实现干线航道通江达海接港区、连通淮河生态经济带重要节点城市，内河港口规模化、集约化发展水平显著提升。沿海港口形成以5-10万吨级进港航道和泊位为主体的发展格局。

——对外联通更加畅达。南融长三角，北联环渤海，西拓中西部，与国内重要城市群高铁、高速、航空直达，全面融入上海、南京、杭州2小时都市圈。构建东西双向国际物流大通道，海空航线覆盖东亚和“一带一路”沿线重要贸易国家和地区，中欧（亚）接续班列拓展延伸。

——城乡联系更加紧密。高速公路、干线公路、农村公路“三大路网”高效衔接，高速公路、干线公路市县、县县短直连接，通达沿海港口，基本实现镇镇通干线、30分钟上高速。“四好农村路”、乡村旅游公路、全域公交等品牌效应持续放大。

——转型升级更加深化。水路、铁路等绿色运输占比稳步提升，集装箱多式联运量年均增长10%以上；社会物流总费用与国内生产总值比率降至12%左右。全市道路班线客运定制化率保持80%，市区绿色出行比例达75%。普及人工智能、大数据、5G等现代信息技术，实现低空巡检、自动装卸、无人驾驶等特定场景规模化应用。

——改革成效更加凸显。综合交通运输体制机制更加完善，重点领域改革向纵深推进。信用监管实现重点领域全覆盖。跨区域联合执法水平持续提升。道路交通事故起数、死亡人数逐年下降，水上交通、港口作业、工程建设等领域保持“零事故”。

到2035年，全面实现交通运输现代化，建成全国性综合交通枢纽城市、淮河生态经济带出海门户和面向东北亚开放窗口，基础设施多元立体、融合互联，运输服务便捷舒适、经济高效，行业治理共享共治、协同完备，人民享有高水平高品质美好交通服务。

四、重点任务

（一）打造双向开放枢纽

策应全省建设世界级综合交通枢纽，推进海港、空港、陆港“三位一体”枢纽体系建设，以优化资源配置为重点，补齐设施短板，提升综合枢纽集聚辐射效能。

1.打通淮河出海门户

增强沿海港口能力供给。全面提升深水海港能级，奠定临港产业落户基础，重点建设滨海港区北港池10万吨级、射阳港区5万吨级进港航道，分阶段实施滨海港区20万吨级航道，配套推进各港区高等级码头泊位建设。围绕打造江苏沿海重要汽车出口和能源储备基地，加快完善滚装、LNG接卸等多功能、专业化码头布局。开展大丰港区深水航道二期工程、盐城港滨海港区挖入式港池支航道工程前期研究。到2030年，沿海港口新增10-15万吨级泊位3个，实现5万吨级以上进港航道全覆盖，年综合通过能力达1.3亿吨。

专栏1：码头泊位项目

续建项目：盐城港响水港区小蟒牛作业区码头二期工程（1#-3#泊位）、盐城港滨海港区主港池北区通用码头三期工程、盐城港射阳港区通用码头四期工程、盐城港射阳港区通用码头五期工程、盐城港滨海港区北区通用码头三期工程、盐城港滨海港区北区通用件杂货码头工程、盐城港大丰港区一期码头7、8号多用途泊位工程。 新开工并建成项目：滨海港区南区液体散货码头一期工程、盐城港滨海港区中海油液化天然气一期项目二号泊位工程、盐城港大丰港区一期码头9号散货泊位。

专栏2：进港航道项目

续建项目：盐城港射阳港区5万吨级进港航道挡沙堤工程。 新开工并建成项目：盐城港滨海港区北港池防波堤二期工程、盐城港射阳港区5万吨进港航道工程、盐城港滨海港区北港池10万吨级进港航道工程。 新开工项目：盐城港滨海港区挖入式港池支航道工程。 储备项目：盐城港大丰港区深水航道二期工程、盐城港滨海港区20万吨级航道工程。

补强内河港口建设短板。抢抓内河干线航道网建设机遇，加快实施盐城内河港东台港区中心作业区码头工程、盐城内河港响水港区小尖作业区码头工程、盐城内河港市区港区盐都作业区等，开展盐城内河港市区港区亭湖港北作业区码头工程等前期工作。完善以内河作业区为核心的集装箱中转节点，打造沿海地区“公铁水”联运示范区。到2030年，内河港口新增千吨级泊位37个，年综合通过能力突破XX亿吨。

专栏3：内河港口项目

新开工并建成项目：盐城内河港滨海港区建材产业园码头项目、盐城内河港东台港区中心作业区码头工程、盐城内河港响水港区小尖作业区码头工程、盐城内河港射阳港区兴桥作业区码头工程、盐城内河港市区港区盐都作业区。 储备项目：盐城内河港市区港区亭湖港北作业区码头工程、盐城内河港阜宁港区淮河作业区码头工程、盐城内河港大丰港区刘庄作业区码头工程。

完善港口集疏运体系。建成响水港疏港高速，实现沿海港区高速公路全覆盖。规划建设滨海港、大丰港港前站至码头堆场铁路专用线，积极谋划响水港、射阳港铁路支线和亭湖内河港、步凤港铁路专用线等项目，提高港口和重点园区铁路集疏运水平。

2.做强区域重要空港

提升航空保障能力。围绕打造辐射国内、面向东亚的长三角北翼重要门户机场，推动盐城南洋国际机场等级提升，满足更大机型起落、新增航线开辟和国际国内航空运输需求。增强盐城南洋机场国际货站保障能力，按需加大机场口岸卫生检疫、动植物检疫和实货查验专业设施设备投入。开展航空产业枢纽经济区研究，大力发展临空经济。到2030年，盐城南洋机场飞行区等级提升至4E级，旅客吞吐能力达400万人次。

有序发展通用航空。建设大丰、阜宁通用机场，开展射阳、建湖通用机场服务水平评估，适时启动改扩建，推进东台、滨海等通用机场前期研究。深化通用机场与通航企业合作，探索发展通航中短途运输、飞机租赁、航空物流等业务，加强通用航空在农业生产、航拍航测、抢险救灾、短途运输、低空旅游等领域的应用。

专栏4：航空项目

新开工并建成项目：盐城南洋机场飞行区等级提升工程、大丰通用机场、阜宁通用机场。 储备项目：东台通用机场、滨海通用机场。

3.优化枢纽站场体系

推动综合货运枢纽集约发展。积极申报创建港口型国家物流枢纽承载城市，将盐城港打造成为“枢纽强、产业兴、品牌优”的现代化港口型国际物流枢纽港。完善以多式联运枢纽为骨干的货运枢纽场站体系，推动盐城现代物流园、建湖里下河物流园等多式联运枢纽建设，实现港口和铁路堆场互用。升级新长铁路建湖专用线货场为盐城西铁路物流中心，与盐城北货场“东西呼应，双极支撑”。

专栏5：货运枢纽项目

续建项目：滨海县城南综合物流园区。 新开工并建成项目：长三角（盐城）多式联运基地、里下河物流园区及公铁水多式联运项目、阜宁智慧物流产业园项目（二期）、盐城港响水港区小尖物流园、东台铁路货场改造。 储备项目：中韩（盐城）产业园综合智慧物流园公铁水联运项目、盐城滨海港区（码头）铁路专用线货场项目。

推动综合客运枢纽一体衔接。提升综合客运枢纽换乘衔接水平，推动内部功能空间直接贯通。主动应对节假日、网红经济、演唱会等带来的瞬时巨量客流，强化区域运输与城市公共交通运输方式的衔接，提升综合客运枢纽大客流疏解能力。优化运营服务模式，完善重点交通枢纽候车管理，鼓励试点应用数字化方式，在枢纽场站设置网约车候车区域，实现候车实时供需匹配、优先派单等新模式；探索建立短途无忧积分机制，缓解出租车在交通枢纽“长”轮排和“短”客单之间的司乘矛盾。

（二）构建内畅外联网络

以“联网、补网、强链”为重点，完善“一纵六射”综合运输通道设施配置，强化各种运输方式有机衔接，全面提升综合立体交通网主骨架功能。

1.编织畅通高效的航道网

推进干线航道“通江达海”。加快二级航道建设成网，重点实施连申线黄响河至淮河入海水道段航道整治工程、淮河入海水道二期配套通航工程盐城段、连申线兴东线至海安界段航道整治工程、连申线淮河入海水道至兴东线段航道整治工程等，开展滨海港直连工程前期研究。完善市域三级航道网，推进盐宝线、滨海港区疏港航道、兴东线等航道整治工程建设，启动刘大线、泰东线、射阳港区疏港航道等前期工作。到2030年，新增二级航道244.5公里、三级航道111.9公里，省干线航道达标总里程432.4公里，达标率提升至65.3%，基本形成“一纵九横”干线航道网。

推进支线航道“通港达园”。依托支线航道定级成果，结合产业发展需求，加快推进唐豫河、坎岗河、东台港区中心作业区物流园引航道等整治提升工程，适时启动黄沙港通榆河以西段工程，打通水运服务临港产业、物流园区、货运枢纽“最后一公里”。开展航道通航水位研究，探索部分支线航道单向通航，减少航道拓宽和土地使用代价。

专栏6：内河航道项目

续建项目：连申线黄响河至淮河入海水道段航道整治工程、淮河入海水道二期配套通航工程盐城段、连申线兴东线至海安界段航道整治工程、东台港区中心作业区物流园引航道工程。 新开工并建成项目：盐宝线航道整治工程盐城段、连申线淮河入海水道至兴东线段航道整治工程、滨海港区疏港航道整治工程、连申线淮河入海水道滨海枢纽段航道整治工程、唐豫河航道整治工程、盐城坎岗河航道整治工程、步凤港引航道整治提升项目。 新开工项目：兴东线航道整治工程盐城段。 储备项目：刘大线航道整治工程、射阳港区疏港航道整治工程、泰东线二级航道整治工程盐城段、黄沙港航道整治工程。

2.融入“轨道上的长三角”

完善高速铁路布局。建成盐泰锡常宜铁路，实现与长三角、长江经济带主要城市两小时通达。推动沿海高铁（连云港至盐城段）纳入国家规划，畅通沿海高速铁路通道瓶颈。深化沿淮铁路东延至盐城方案研究，争取纳入上位规划，提升沿淮通道铁路通达能力。谋划如通苏湖城际铁路北延至盐城，串联沿海、沿江和沪宁等经济带。到2030年，新增高速铁路27.6公里，总里程189.6公里，形成“一纵两射”高速铁路布局。

提高普速铁路效能。积极谋划新长铁路扩能改造，推动沿线货场能级提升，增强铁路货运通道功能。开通运营滨海港、大丰港铁路支线，配套铁路堆场建设，深化响水港、射阳港铁路支线方案研究，适时启动可研。推动青盐铁路开通货运功能。开展亭湖内河港、步凤港、东台港中心作业区物流园区、盐城港滨海港区（通用码头）、建湖里下河物流园区、盐城南公铁水多式联运等铁路专用线规划研究。到2030年，新增货运铁路50.7公里，总里程363.4公里，形成“一纵一横两联”货运铁路网。

专栏7：铁路项目

续建项目：盐泰锡常宜铁路、大丰港铁路支线。 新开工项目：新长铁路扩能改造。 储备项目：沿海高铁（连云港至盐城）、沿淮铁路、如通苏湖城际铁路北延、响水港铁路支线（滨海港铁路支线北延）、射阳港铁路支线、亭湖内河港铁路专用线、步凤港作业区铁路专用线、东台港中心作业区物流园区铁路专用线、盐城港滨海港区（通用码头）铁路专用线、建湖里下河物流园区铁路专用线、盐城南公铁水多式联运铁路专用线。

3.建设功能完备的公路网

加密高速公路。围绕提升中心城区首位度和全面融入长三角一体化发展，加快补齐高速公路发展短板，提升盐城与周边地区联系，强化对主要功能片区的全覆盖。强化与周边城市互联互通水平，建成东台至兴化高速公路东台段、盐城至临沂高速公路盐城段、东台至张家港高速公路东台段，推进盐城至宝应至金湖高速公路盐城段前期工作。加强市内重要节点覆盖，建成东兴高速公路东延、响水港疏港高速公路。畅通瓶颈路段，完成盐靖高速公路盐城段扩容，谋划实施沈海、盐洛高速公路盐城段扩建工程。提升临海通过能力，开展临海高速公路前期工作。加强干线公路与高速公路的便捷转换，服务乡镇快速对外出行，建成沈海高速公路滨海南互通等。到2030年，新增高速公路196.6公里，总里程713.6公里，形成“三纵四横二联”高速公路网，新增市际通道3个，新建互通14个，70%乡镇15分钟上高速（新增14个乡镇），实现“对外多通道、市县全直达、沿海广辐射”。

专栏8：高速公路项目

续建项目：东台至兴化高速公路东台段、东台至兴化高速公路东延工程、沈海高速公路滨海南互通。 新开工并建成项目：盐城至靖江高速公路扩建工程盐城段、响水疏港高速公路、盐城至临沂高速公路盐城段、东台至张家港高速公路东台段。 储备项目：沈海高速公路灌云北枢纽至盐城东互通段扩建工程盐城段、沈海高速公路盐城东互通至南通北枢纽段扩建工程盐城段、盐洛高速公路步凤枢纽至楚州枢纽段扩建工程盐城段、盐城至宝应至金湖高速公路盐城段、临海高速公路盐城段。

提升干线公路。坚持“优化存量、审慎增量”，科学安排普通国省干线公路建设。以强化干线公路主通道服务能力、完善干线公路网络、分离过境交通为重点，推进主要港区、省级园区、4A以上景区和乡镇基本实现干线公路通达。强化干线公路主通道服务能力，实施204国道响水南段和滨海段、275省道滨海段、226省道东台段等一批骨干项目；完善干线公路网络，加强互联互通，建成352省道东台西段、328省道阜宁段；分离过境交通，缓解城市交通拥堵，建设331省道盐城市区段等。持续优化普通国省道服务区运营管理和建设布局。到2030年，新增干线公路103公里，总里程1963公里，一级公路占比XX%，普通国省道服务区增至XX个。

专栏9：普通干线公路项目

续建项目：352省道东台西段建设工程、328省道阜宁段改扩建工程（一期）。 新开工并建成项目：331省道盐城市区段改扩建工程、275省道滨海段改建工程、204国道（响水南段）、226省道东台段一期工程、226省道东台段二期工程。 新开工项目：232省道射阳段工程、204国道（滨海段）改扩建工程。 储备项目：403省道东台段工程（364省道）、518省道、226省道响水段改扩建工程、329省道射阳南环段建设工程、348省道（阜宁北绕城段）、348省道盐徐高速阜宁车桥互通连接线二期工程、346省道阜宁段、328省道阜宁段（二期）、275省道射阳段、232省道盐都段工程、232省道改扩建工程（建湖段）、363省道大丰段。

优化快速路网。建成开创路高架北延工程，城市内环高架系统形成闭环。深化城镇密集地区繁忙路段和市县短直联系道路快速化研究，评估盐丰、盐阜快速通道建设运行成效，谋划盐城至东台快速通道、343国道亭湖新兴至建湖段快速化改造等。

专栏10：城市快速路项目

续建项目：开创路高架北延工程。 储备项目：盐城至东台快速通道、343国道亭湖新兴至建湖段快速化改造

畅通“毛细血管”。结合全省新一轮农村公路网规划，实施市域农村公路提升行动，推动县际、乡镇间断头路建设及大流量县道路面黑色化改造及未达到三级公路标准的县道加快改造提升和乡镇对外双通道建设，新改建农村公路约500公里。深化农村公路和旅游、文化等融合发展，整治提升沿线环境，完善配套服务设施，依托旅游公路1号线、2号线打造智慧旅游公路样板，持续扩大品牌影响力。完善重要枢纽集疏运体系，推进内河作业区、低空示范区、平急两用基地、铁路货场等周边集疏散公路建设。到2030年，力争再创成“四好农村路”和城乡交通运输一体化全国示范县2个。

4.推行管理养护新模式

提高干线公路建养水平。有序推动普通公路超期服役路段、不达标路段更新改造，统筹公路改扩建工程和路面大中修工程，加大预防养护工程实施力度，精准及时实施路面集中小修工程。持续推进品质工程打造和养护品牌建设，以亭湖区为试点探索推行县域普通国省道全寿命、长周期养护模式，将公路性能和养护单位长期利益挂钩，费用支付方式由工程量计量转变为考核结果运用，激发养护单位主动性和积极性，推动有限养护资金经济社会效益最大化。升级公路养护智能化装备，推动国省道重要路段及节点养护自动化智能辅助巡查全覆盖。到2030年，普通国省道MQI优良路率达XX%。

健全农村公路养护机制。全面推行农村公路“路长制”，完善县乡村三级路长体系，常态化运行“四项制度”，不断优化农村公路发展环境。持续推进农村公路路况自动化检测，积极推广轻量化自动检测装备、大数据、人工智能等技术应用，通过无损检测、数据自动分析等方式，全面客观掌握农村公路病害情况，科学合理安排年度养护工程项目，提升农路养护的精准决策能力。到2030年，具备检测条件的农村公路路况自动化检测基本实现全覆盖。

提升航道船闸管养质效。加强航道水下地形扫测、固定断面测量、水文观测、遥测巡检、扫床清障和疏浚清淤，有效保障航道维护尺度和安全畅通。建立并完善航闸设备设施、运行管理、巡检养护等数据库，完善航闸养护管理平台功能模块，推动养护科学决策体系对接航闸养护管理平台，加快养护信息化建设。持续推进滨海港区疏港航道护岸、黄沙港和刘大线航道疏浚等工程。到2030年，完成干线航道清淤疏浚XX万方，船舶平均待闸时长下降15%以上，通航保证率维持在98%以上。

（三）力推物流降本增效

紧扣市“5+2”战略性新兴产业和23条重点产业链，适应先进制造业高端化、融合化发展趋势，推动交通物流结构优化、效能提升。

1.持续深化运输结构调整

扩大铁水运输占比。形成公路与铁路、水路合理的比价关系，鼓励大型工矿企业和物流园区利用内河航道、铁路专用线能力，推动中长距离货物运输由公路逐步转移至铁路、水路等运输方式。支持集装箱标准化运输，推动大宗物资运输“散改集”。到2030年，盐城港大宗物资利用绿色集疏运方式比例达90%。

拓展集装箱航线。深化与上港集团战略合作，实行“沪盐通”通关新模式，开辟盐城港—上海港—“一带一路”沿线国家和地区港口的集装箱航线；重点开拓RCEP成员国主要港口直达集装箱航线，构建覆盖东亚的密集近洋航线网络；优化沿海内支线体系，进一步加密“沪盐专线”，加强与营口、青岛、日照、连云港、厦门、泉州、南沙、钦州、太仓等港口协同发展。积极推动淮河港口联盟建设，建立港际企业联盟，共同开辟航线、拓展货源；稳定运营至淮安港、徐州港、蚌埠港等内河航线，扩展淮河、京杭运河流域集装箱运输网络，打造全省示范的特色内河集装箱港。到2030年，累计开通国内国际航线XX条，新增内河集装箱精品航线1条以上，内河集装箱吞吐量突破20万标箱。

开发航空货运。保持并适时加密首尔、大阪全货机航班，构建以韩日为主、兼顾东南亚的国际航空货运大通道，推动开通国内全货机航线，主动争取南京禄口、上海虹桥等机场货运外溢，增加中转航线。加强与国内外大型航司、航空物流龙头企业合作，争取在盐城布局基地，加大航空运力投放，提升机场集、散货及中转能力。鼓励机场围绕新能源、光伏产业、智能制造等先进制造业集群和重点产业链发展，建立精准化航空物流供需服务对接机制。借鉴南京禄口机场苏州异地货站发展经验，探索建设南洋机场异地货站，提升全流程物流服务水平。到2030年，航空货运吞吐量达1.4万吨。

提升铁路货运。争取成为中欧（亚）接续班列始发地，推动盐城悦达起亚等本地龙头制造企业规模化出口至中亚、俄罗斯及欧洲，在货源稳定增长基础上实现班列常态化、图定化开行，不断扩大“盐城号”影响力。统筹大丰港铁路支线与新长铁路、宁启铁路和陇海铁路等后方通道的优化衔接，拓展中欧（亚）接续班列、上海港海铁联运专列运输市场。探索“班列+”运贸融合发展，围绕服务新能源、光伏、智能制造等重点产业发展，开行汽车、跨境电商、邮政等专列，提升光伏快运班列运能。积极开行“点对点”铁路货运班列，构建盐城到全国、省内主要物流节点城市的铁路快速货运通道。依托盐城站等，谋划高铁快运发展，规划预控高铁快运物流基础设施。到2030年，铁路发送量达144万吨。

优化道路货运。完善道路货运市场准入退出机制，加强运营监测分析，定期向社会发布道路货运运力、运价指数、运输效率等信息。创新集约高效的运输组织模式，推行普通货车租赁、挂车共享、集装单元化、连盘（带板）运输等新模式。发挥道路货运灵活可靠的优势，探索动态化配载，发展无缝衔接实时生产线的准时配送，适应企业零库存生产管理新趋势。加强228国道等重点货运物流通道通行保障，优化货车通行高速公路差异化收费政策，提高货车通行效率。

2.打造全国公铁河海联动示范区

完善联运通道。以大丰、滨海港区为节点，以三洋通道、陆桥通道等内陆腹地为服务重点，推动铁路沿线城市线路开辟、网点布局，开通“铁海快线”；争取“盐城北-上海港”班列全部通过“沪苏通”通道运行。探索开发新能源汽车整车、光伏等铁水联运示范产品；完善风电、光伏、储能装备的跨区域流通与进出口物流网络，推动建设新型能源装备制造行业联动示范工程。开展大丰港利用二卯酉闸建设通海船闸研究，加强与淮河流域重要节点城市港口合作，拓展安徽、山东、河南、苏北等海河联运线路，推动中西部地区货物从盐城转运出海。以盐城北、伍佑、阜宁等铁路物流基地和建湖公铁水联运枢纽为牵引，提升公铁联运线路覆盖度。到2030年，培育稳定运行的海铁联运精品线路2条以上。

创新运输组织。全面推行多式联运“一单制”“一箱制”，开展跨区域、跨方式合作，探索推进以铁路为主的多式联运单证物权化。大力发展煤炭等大宗货物“集散转换”运输，完善盐城港35吨宽体箱内贸铁水联运系统。推动盐城港多式联运业务接入省级多式联运公共信息服务平台。加快港口揽货体系建设，重点在多式联运通道沿线关键节点或有腹地市场潜力的地区布局无水港，积极探索“数字无水港”新模式。深化与上海港、宁波港及大型航运企业的战略合作，依托“上港长三角ICT苏北空箱分中心”，全面建成覆盖主要枢纽的海铁联运还箱点网络，成熟推广ICT（内陆集装箱中心）模式，实现盐城海铁联运集装箱进入盐城北站等主要铁路场站货场即视同进入海港的便利化操作。探索与苏北运河、淮河沿线港口合作建设内陆集装箱中心，前置港口服务，实现同港运营。到2030年，培育龙头骨干多式联运经营人2个以上，实现多式联运货物全程“一次托运、一张单证、一次结算、一单到底”。

提高通关效率。推广一体化“铁路快速通关”模式，在城北铁路物流基地二期设立海关监管仓，吸引更多船公司签订铁路CCA协议，推动集装箱铁水联运高效通关。深化进口货物“船边直提”和出口货物“抵港直装”试点，完善盐城港与上海港“联动接卸”海关监管模式，实现“一次申报、一次查验、一次放行”。优化航空口岸通关服务，在盐城南洋机场申报设立进境食用水生动物、冰鲜水产品、水果指定监管场地，提升跨境物流效率。

3.发展高品质城乡物流

提升物流服务专业化水平。完善农产品产地冷藏保鲜设施布点，加快建设江苏黄海（大丰港）粮食产业园，打造国家级粮食物流核心枢纽、骨干冷链物流基地和现代粮食物流（产业）示范园。重点发展医药、农产品等冷链运输，保障全程不断链。鼓励引导货运配送企业与邮政快递、商贸流通企业等合作开发共同配送、统一配送、集中配送、分时配送、门店自提等新模式。

提升城市配送绿色化水平。结合城市交通高质量发展示范区建设，建设集仓储、分拨、配送停车、堆存以及充电等功能于一体的干支衔接同城配送枢纽。依托全市物流公共信息平台建设运行，通过信息化手段整合物流资源，提高运送效率。加强与公安、住建等部门联动，优化城市配送运力调控、配套停车装卸设施布局和城市货运车辆通行管理，分类放宽车辆通行权限。

提升农村物流现代化水平。优化县乡村三级农村物流服务站点设置和功能，鼓励企业共建共用共享农村寄递物流基础设施，实现“一点多能、多站合一”，提升站点标准化、规范化水平。加快推进“快递进村”，整合邮政、快递、交通、供销等资源，进一步畅通“工业品下乡、农产品进城”双向通道。探索农村地区网络货运、无人配送、低空配送等服务新模式，辅以智能调度系统，打造高效智能配送网络，实现精准、准时送达。到2030年，建制村寄递服务中心覆盖率和主要快递品牌进村率达100%。

（四）提供优质出行服务

着眼“人享其行”，构建舒适、便捷、经济、可靠的客运服务体系，适应高品质、高效率出行需求。

1.推进城际客运多元化发展

优化航空客运服务。织密连接东北亚的特色航线网络，实现对韩日主要机场全覆盖，恢复香港、台湾航线，开辟至东南亚及“一带一路”沿线重要城市航线。推动南洋机场实现“干支通、支支通，全网联”，加强与国内枢纽机场的中转衔接，拓展主要省会城市、经济中心城市和旅游热点城市航线覆盖；加强与周边运输机场的资源统筹，共同谋划航线编排，加强信息共享，促进优势互补。增加过夜驻场运力投放，优化航班时刻，满足公、商务旅客“朝发夕返”灵活出行需求。升级“畅行盐途，无忧相伴”服务品牌。到2030年，国内外通航点43个，航班正常率保持在85%以上。

增强铁路客运能力。推动扩建盐城高铁存车场，争取更多铁路始发班线，加密至上海、南京等长三角中心区城市的铁路班次，在高铁班次加密、直达主要城市上取得更大突破。健全舒适快捷铁路产品体系，探索利用城际铁路、普速铁路开行市域（郊）列车，实现通勤化和公交化运营，推广城际铁路月票等，提高大市区与各区县联系的便捷性。

加快道路客运转型。在运营组织模式、票制票价改革、旅客信息互联互通等方面提供更加包容的政策环境支持。扩大定制客运业务规模，加强客流运行监测，优化运营模式，为旅客出行提供更多个性化定制服务产品。推动道路客运灵活调配车型适合、等级适配的营运客车，提升客座率水平及运营效率。持续推进汽车客运站转型发展，打造集客运、商业、旅游集散、邮政、物流和文化体育等为一体的综合服务体。完善“一站多点”道路客运体系，试点建设智慧汽车客运站及实名购票、预约乘车、班次查询等多功能停靠站点。到2030年，道路班线客运定制化率保持80%。

构建联程运输体系。推动盐城南洋机场在高铁站、旅游集散地、中心商圈等人流密集区布设城市候机楼，开通“行李直挂”“轻装行”等便捷服务。鼓励机场、铁路与道路客运企业深化联程运输合作，推广“空巴通”模式，探索“空铁通”服务。持续推进民航、铁路、公路等方式间运力匹配、时刻衔接、组织优化，重点优化夜间航班、末班高铁的接驳衔接。

2.推进城市公交可持续发展

深入实施公交优先战略。积极创建国家城市交通高质量发展示范区。构建“以SRT和BRT为骨架、常规公交为主体、特色公交为补充”的层次分明、高效协同的现代化公共交通网络体系。优化并稳定运营SRT一号线，研究制定SRT线网中长期规划。力争实现SRT和BRT主线路权信号优先全覆盖，在解放路等骨干廊道探索运用“5G+北斗”等新技术。探索公交服务多元化创新和精细化升级，深化拓展“六进”模式，大力发展需求响应式定制公交，推进公交“+文旅”“+物流”深度融合。持续优化公交场站空间布局，在老城区等用地受限区域探索打造公交微枢纽，推动公交场站土地综合开发和商业化服务试点。持续改善公共交通运营服务质量，建立城市公交监测评估指标体系，常态化开展城市公交体检工作，提高公众出行满意度。到2030年，公交专用道总里程突破180公里，中心城区（含大丰区）公共交通机动化出行分担率达50%以上。

培育出行服务新业态。积极发展定制公交，探索开展公交旅游、汽车后市场、公交物流、场站经济等市场业务。深化出租汽车行业改革，完善出租汽车维稳联动机制，推广应用巡游出租汽车互联网技术，变革服务方式，进一步优化网约车平台合作方案，实现“一车两用、一车两价”。强化出租汽车行业服务质量监测，科学建立运力规模预测和动态调控机制。持续开展专项整治行动，推动网约车合规化经营。

推动全域公交提质扩面。巩固拓展全域公交发展成果，建设全域公交行业质效监管平台，实施县域“主-干-支-微”功能型公交线网改造提升，推动城市、城乡、镇村公交线网有机融合。利用信息化手段精准优化公交线网和班次安排，试点镇村预约公交服务。稳步发展毗邻公交，优化拓展运营线路，创新运营模式，提高服务水平和效率。到2030年，行政村与县城（区域中心）公交直达率保持在75%以上，毗邻县（市、区）公交通达率100%。

满足适老化无障碍需求。应对人口老龄化，加强机场、高铁站、汽车客运站、公交站台等交通设施的适老化无障碍规划建设和改造。加大适老化无障碍交通运输设备配置和改造力度，加快普及低地板及低入口公共汽电车，规划配置适量无障碍出租汽车、营运客车等。推动建立城市无障碍公交导乘系统，打造敬老爱老公交线路，因地制宜建立出租汽车“爱心车队”“敬老车队”等。推广旅游客运95128约车热线，优化“一键叫车”功能，完善适老化无障碍信息引导、人工协助等服务。

3.推进交通与文旅融合发展

强化配套。提高旅游直通车或旅游专线对国家及省级大型文旅项目通达水平，实现符合道路通行条件的AAA级及以上景区和乡村旅游重点村道路客运或公交全覆盖。加强道路客运、城市公交对新兴消费热点的服务保障，围绕赛事经济、展演经济、度假经济、夜间文旅经济等产生的大客流、高时效出行需求，动态开行由枢纽场站直达活动现场的定制专线。加强宣传引导，项目化推进运输服务文化建设，打造交文旅融合发展品牌。

创新产品。推进“高铁+文旅”深度融合，复制推广“球迷专列”开行经验，协调铁路部门按需增开“国际湿地”“歌迷专列”等主题专线。探索在春游、暑运等客流高峰期推出高铁旅游计次票等产品。围绕彰显“国际湿地、沿海绿城”之美，大力发展沿海沿江游、城市景观游、自然景观游、特色文化游等邮轮游船旅游，探索在通榆河开通内河游轮航线。积极推动游艇业发展，在条件具备地区先行打造生态观光、家庭休闲、商务雅集、水上运动等游艇特色旅游产品。拓展完善综合客运枢纽、公路服务区、水上服务区等旅游功能，提供“车票+门票”等一站式出行服务。推动建设高速公路开放式服务区，增设房车露营驿站，打造盐城特色房车露营驿站品牌。联合文旅持续推出“黄海湿地丹顶鹤”“射阳岛高尔夫入境游”等主题航旅产品，提供“机票+景区+特色民宿”等多样化套餐，丰富航旅生态圈。

（五）强化科创数智赋能

因地制宜加快发展新质生产力，推动新动能培育和旧动能更新，引领交通运输产业创新升级。

1.助力低空经济发展

规范空域管理。开展低空空域容量评估，协调争取释放更多空域，完成低空空域分层划设，明确管制空域和适飞空域范围。构建“跨市通道+市内主干+区域支线”三级低空航路网络，优先利用水系、绿地、滩涂等上空空域，划设“两纵四射”跨市通道和“两纵三横”市内主干航路，统筹规划建设县级支线航路。研究制定全市低空空中交通规则，完善低空法规制度建设。稳定运营市级低空飞行服务中心，加强空域资源统筹和飞行活动管理。

完善设施布局。搭建“主枢纽+副枢纽+功能型”低空起降场（点）体系架构，加快主枢纽起降场优化升级，完善客运服务、货运中转等功能分区；启动副枢纽起降场建设，申请起降点空域，设置充换电、加油等配套设施，开辟临时性航线；同时在综合物流园、快递分拨中心、重点医院、港口、高速公路沿线等区域，规划建设各类功能型起降场。加快推进东台无人机试飞基地建设，争创国家民用无人驾驶航空试验基地（试验区）。创建市级低空飞行服务管理平台。

拓展应用场景。在工程建设、设施运行、行政执法、应急救援等领域先行探索低空巡查巡检。依托重点物流园区在即时配送、医药物资配送、区域联程接驳等领域打造一批低空物流应用场景，如建立城高新区智能终端产业园与盐城综合物流园之间的低空物流通道，运输高值芯片、精密零部件等小件物资。结合盐城丰富的自然景观和人文资源，在大丰麋鹿国家级自然保护区、黄海森林公园等地，开通“盐城湿地生态低空游”“千年盐都文化低空游”等特色低空旅游线路。探索发展载人空中交通。

表4-1 “十五五”主要探索的低空应用场景

| 应用 场景 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 低空巡查巡检 | 1.沿海港区综合巡检。在沿海港区综合巡检场景中先行探索，开展安全执法、设施巡查、船舶污染防治、违法监测、港口巡检和水上搜救等工作，打造无人机海洋特色应用示范区，形成与长江、太湖等重点水域相互补充的发展经验。 2.高快公路巡检。聚焦沈海高速、盐靖高速、盐丰快速通道、盐阜快速通道等重点交通路段，加强无人机在交通路面状况、行车流量、突发事故等公路巡检领域应用，利用AI算法快速识别道路隐患，提升道路运维效率。 3.特大桥智慧巡检。依托228国道灌江口特大桥开展全市特大桥智慧巡检系统建设试点，以无人机高空立体巡航、机器人梁底精准扫描、机器人深水隐蔽探测为核心技术支点，实现对桥基、钢桁梁底部、缆索、桥塔等基础构件进行全天候、全覆盖自动化巡检，有效提升桥梁养护管理智能化、精准化水平，从根本上改变依靠人工勘测效率低、成本高、安全风险大等现状。 4.干线航道巡检。在通榆河、灌河等干线航道沿线布局各类低空基础设施，建设市级干线航道低空干线航路。加强无人机在港航航道水面状况、通行流量、突发事故等航道巡检领域应用，利用AI算法快速识别航道隐患，提升航道运维效率。 |
| 低空 物流 | 1.跨省、城际低空物流。依托盐城市各级物流枢纽和分拨中心，开发低空物流服务，拓展跨区域低空寄递通道，鼓励有条件的地区开通跨省、城际低空物流航线，探索跨区域物流场景。 2.末端配送。鼓励邮政、顺丰、京东、美团等企业，在医药、急救、生鲜、精密仪器等领域开展无人驾驶航空器物流配送业务，聚焦城乡低空末端物流，探索无人机融入县乡村三级寄递网络体系，拓展以无人机为主的低空配送场景，发展无人机配送、城际运输等新兴物流方式。支持有条件的社区、高校、景区、厂区和商圈开展末端无人机配送，打造“十五分钟服务圈”。 3.定制化物流。在东台市等重点板块部署无人机医疗物资调度服务，到2030年，建成无人机“空中药房”，畅通优质医疗资源流转，通过“数字健康驾驶舱”的智能调度，实现“村医开方、专家审方、送药上门”的闭环服务。面向生鲜农产品、精密零件投递等高时效性、高附加值产品物流配送需求，鼓励物流企业提供低空物流定制化服务，采用无人机从起点快速到达目的地，避免交通拥堵和道路限制，扩大商品配送半径。 |

2.深化信息技术应用

建设新型数字基础设施。配合省开展228国道智慧公路建设，选择车流量大、安全风险高路段为试点，构建“点线面”三维立体主动管控和“车路环管”四位一体安全管控体系，实现智慧扩容和安全增效；推行普通国省道基础设施三维数据全量采集，实现市域干线公路三维数字化全覆盖。加快建设智慧港航，基本建成盐城港智能感知网，探索新一代智慧导引车（IGV）、无人集卡等运输设备应用和智能调度，推进自动化码头、堆场建设改造和港口安全监测系统升级，实施连申线兴东线至海安界段航道整治信息化工程等。持续打造智慧枢纽，在南洋机场、盐城站等推广生物识别、“智慧旅检”等应用，建设运行“一码通行、一脸畅行”智慧服务平台。

做强综合交通“数据大脑”。提升改造市综合交通运行指挥中心，建成城市驾驶舱交通分舱（交通政务信息化平台），构建统一的数据整合分析平台，打造智能感知、智联协同、智慧决策的“全景化”工作门户。充分发挥“盐城公路综合管理平台”效能，优化基础数据管理，提升公路建设、养护、管理、运营业务运用效果。升级迭代智慧农路综合管理信息化系统，实现农村公路数据归集与统一。建立市级综合执法业务数据库，加强分析调度，推进线上线下一体执法，构建协同高效的交通综合执法数字化新体系。

实施“人工智能+”行动。推进交通运输全域数据标准化建设，研发融合文本、图像、视频与传感器数据的综合交通运输大模型，强化人工智能应用数据底座支撑。聚焦公路、港航、治理等核心场景，加强人工智能在基础设施运行监测和养护决策、数字政务服务、安全监管、应急救援等方面的推广应用。

3.打造智能产业集群

壮大智能网联汽车产业。高效运营长三角（盐城）智能网联汽车试验场，稳妥有序推进自动驾驶技术在出租汽车、城市公交、干线物流、城市配送等多场景应用，加强编队运行、车路协同在港口机场、物流枢纽、特定线路等大规模商业化应用，谋划车路协同走廊。

培育低空飞行制造产业。立足建湖、射阳通用航空发展基础，发挥东台苏北苏中首家民用无人机试飞基地优势，夯实低空产业集群承载能力，融合新能源、新材料等特色产业，突破低空飞行器整机及关联配套制造，构建“高端制造-运营服务-集群融合”低空产业发展体系。

（六）绘浓绿色生态本底

落实“碳达峰”“碳中和”目标要求，以降碳、减污、扩绿为重点，结合绿色低碳发展示范区建设，统筹推进交通运输绿色转型。

1.推动节能减碳

完善绿色发展机制。开展盐城港省级碳达峰碳中和试点，打造行业能效标杆。强化交通运输绿色低碳政策引领，建立健全碳排放核算、监测预警机制，探索研究交通行业碳足迹管理体系建设，推动能耗双控逐步转向碳排放双控。培育绿色交通文化，倡导绿色出行方式，逐步完善绿色出行碳普惠机制。到2030年，大市区绿色出行比例达75%以上。

推广低碳运输装备。强化营运车船燃料排放限值管理，推动交通运输领域大规模设备更新。完成国三及以下排放标准营运类柴油货车淘汰，鼓励在港区、厂区短途运输和固定线路运输等场景投放新能源重型卡车。加快河海直达、内河滚装等船型研发，推动燃料电池、LNG、甲醇、氢氨等新能源动力运输船舶发展和使用，新增和更换港口装卸、作业车辆、海事巡查等设备优先使用新能源。争创国家城市公共领域车辆全面电动化试点示范，拓展新能源汽车市场化应用。到2030年，新能源和清洁能源公共汽电车占比超95%，新增内河清洁能源运输船舶XX艘。

2.深化交能融合

加强规划协同。统筹规划交通运输清洁能源供应保障，完善公路水路充（换）电设施网络，协同电网规划布局，提升清洁能源就地保障水平。完善车船绿色燃料加注体系规划，推动车船绿色燃料加注设施和装备发展。

加强设施衔接。依托公路全路域、港口航道、综合交通枢纽等，因地制宜开展可再生能源应用和储能设施建设，构建源网荷储一体化绿色能源体系。利用沿海风能、光能优势，打造全省领先的“风光储充换”一体化干线公路零碳示范区，推动路域范围内新能源自发自用、就近消纳。完善车船“充电+换电”网络，有序推进充电桩、充换电站及天然气、氢能加注设施在公路、内河沿线和沿海布局建设，逐步构建全域覆盖、效能分级的充（换）电服务体系，优先选取204国道盐城、331省道楼王等服务区建设汽车超充站。

加强示范创建。探索打造沿海（连云港-盐城-南通-上海）大零碳公路货运走廊，在204国道、228国道等大流量道路沿线服务区试点建设重卡换电站。构建内河零碳水路运输示范廊道，逐步推进标准化充（换）电设施覆盖连申线等主干航道。制定完善涵盖规划设计、工程建设、安全环保、运营维护、碳排放监测核算等全环节的交能融合技术标准体系，推动零碳走廊由“点状示范”向“网络化”升级。

3.创造美好生态

加大环境保护力度。依托盐靖高速扩建工程，推行绿色设计、施工和养护，加大绿色建材应用，打造绿色公路标杆。深化绿色航道建设，以连申线等航道整治为示范，应用生态护岸等技术工艺，加强沿线环境治理，促进河道生态系统恢复和稳定。创建“近零碳”示范港口，加强港作机械车辆清洁化改造，常态化运行岸电设施，推进港口船舶污染防治设施标准化配置和规范化使用，实现船舶水污染物“应收尽收、应转尽转、应处尽处”。打造绿色机场，南洋机场T1航站楼取得“三星级绿色建筑运营标识”，完成“双碳机场”星级评价。助力零碳产业园区建设，在仓储运输、加工配送等领域逐步提升太阳能、风电、冷能等绿色能源使用比例，重点实施沿海临港光伏（风电）、城北物流园绿色城配等项目。到2030年，港口泊位岸电覆盖率保持100%，船舶港口污染物接收处置率保持在99%以上。

促进资源循环利用。构建废弃物循环利用体系，推进公路废旧沥青铣刨料、航道疏浚土等大宗固体废弃物综合利用。推广应用新型建造工艺、节能环保新材料，降低全生命周期能耗与碳排放，提高绿色循环材料、耐久材料使用率。推动邮件快件包装减量化标准化循环化，提升可循环邮件快件包装应用比例。

（七）筑牢安全稳定根基

建立大安全大应急框架，完善公共安全体系，加强风险评估和管控，坚决守住交通运输安全生产底线。

1.夯实本质安全

加强教育培训。常态化开展交通运输从业人员安全教育培训，对重点领域关键岗位实行“逢培必考”，探索开展校企合作培养交通安全管理专业技术人员。规范道路运输企业、城市客运企业等“两类人员”安全生产知识和管理能力考核，严格港口危险货物储存单位装卸人员从业资格管理。

优化设备性能。做好道路运输车辆达标、年度审验等工作，实施10年以上老旧货车、公交车辆等逐企逐车核查更新，严把道路运输市场准入。加快新能源公交车动力电池更新换代，推动新增新能源公交车辆安装应用电池热失控预警、自动灭火装置。常态化开展常压液体危险货物罐车专项治理。将主动安全防控系统推广应用至普货运输等领域，内河涉客、涉危船舶全面配备智能监控系统。

提升安防能力。实施公路事故多发路段综合治理、普通公路安全设施精细化提升等工程，新建一批普通国省道“科技兴安”示范路。加大资金投入，实施普通国省道桥梁维修改造180座、预防养护150座，提高干线公路桥梁整体安全耐久水平。实施农村公路桥梁改造450座、安全生命防护工程600公里，新发现四、五类危桥动态处置率100%，保障农村平安出行。运用新技术、新装备提升行业安全监管智能化水平，建成一类交调点120个、视频监测点950个，有序推进多功能交调站点建设。结合桥梁规模、结构特点、运营环境、养护状况等，区分重点监测桥梁和一般监测桥梁，“一桥一策”推进桥梁监测体系全覆盖。持续推进老旧航道、船闸和码头改造，做好公路跨航道桥梁航标和水中墩柱防碰撞设施维护、设置，确保桥梁运行和船舶通行安全。加强铁路沿线安全环境治理，推动安全隐患动态清零。到2030年，普通国省道一、二类桥梁占比达95%以上。

压紧主体责任。构建企业全员“知责履责”体系，分领域编制企业安全生产主体责任落实指南，建立覆盖主要负责人、安全管理人员和各部门、岗位的安全生产责任清单。推动“两客一危”道路运输、渡运、港口经营、基础设施运营、公路水运工程建设等领域企业班组标准化、规范化建设，建立安全生产作业指导书，提升企业岗位安全管理能力。

2.防范重大风险

聚焦重要设施。巩固拓展“公路医生进乡村”安全专项行动成果，建立健全常态化、多部门联动的农村公路安全治理工作机制，组织行业专家提供专业性指导帮扶。持续抓好桥区水域航道、水上交通以及桥梁安全隐患排查整治，加强对港口企业“厂中厂”“罐中罐”的监督检查，推进“高龄”老旧储罐更新。

完善管控体系。推行重大安全风险“图斑化”、清单化管理模式，向更多重点领域、重点企业延伸。强化分级分类管控，紧盯重大危险源，定期开展危险货物堆场、装卸车船作业集中区域等安全风险评估。探索构建“涉灾隐患点+风险路段”双控体系，实现风险隐患精准识别与动态管控。

3.提高韧性水平

加强重要通道安全保障。建设平时、灾时和战时等多场景、多功能物资运输大动脉，构筑沿海等战略通道，提升国防交通动员应急战备能力。谋划打造“全气候、全时空、全天候”不中断的国家交通物流“生命线”，完善适应风电设备、“新三样”等大件运输主通道布局。优化黄海新区、长三角一体化产业发展基地、沿海各港区等主要经济节点的多路径连接，保障粮食、能源、矿石等重要物资运输安全。构建韧性可持续交通运输系统，加固升级交通网络关键节点和路段，提高面对极端天气、自然灾害等“非常态运输”的抵御力、恢复力和适应力。

加强基础设施综合承载。提升区域公路网系统韧性，通过“多种方式扩容改造+收费政策配套衔接+收费技术创新赋能”综合施策，探索城市道路与周边高速公路联动缓解交通拥堵。提升城市路网快速集散能力，形成多方向、多方式、多通道的疏解网络，打造进出城市布局合理、安全可靠公路设施体系。强化交通基础设施“平急两用”服务能力，建立“平急两用”的普通国省干线公路服务区建管新机制。完善一线老旧船闸扩容改造，形成双闸或多闸互相保障的并行通航体系。

加强应急处置能力建设。争创国家区域性公路交通应急装备物资储备中心。加快应急保障关键技术研发，推广无人机、无人船、水下机器人等新型装备应用。构建综合交通运输调度指挥、物资储备、运输投送、维护抢修“四个体系”，提高跨区域运输投送和组织调度水平。

加强跨部门跨区域协作。强化“交通+公安”联合执法，保持打击超限超载、非法营运等违法行为高压态势。与应急管理、消防、生态环境等部门建立港口危险货物共管共治工作模式；推进水上交通跨流域协同监管。

（八）释放行业发展势能

积极破除体制机制障碍，建设统一开放的交通运输市场，推动交通行业治理体系和治理能力现代化。

1.深化综合管理改革

进一步明晰大交通管理体系下各部门的权力清单、责任清单，加大公开透明力度，建立有效的权力运行监督机制。承接好低空空域协同、公路航道养护、地方铁路等管理体制改革各项工作。依托盐城“城市驾驶舱”交通分舱高效运行，实现“社会政务服务一网办理、公众交通信息一网知悉、行业监管一网掌控”，提升政务服务法治化、标准化、智能化、便利化、专业化水平，构建事项全、效率高、环境优、口碑好的高品质交通运输政务服务体系。完善现代化基础设施建设体制机制，统筹安排“公铁水空”综合交通建设，提高重点项目推进协同服务水平。完善交通运输规划跨部门、跨区域协同工作机制。结合《江苏省民用航空条例》，研究制定全市低空运输政策标准。

2.深化投融资改革

构建投资效益与风险防控相协调的可持续发展投资机制，健全与项目建设规模期限相匹配的长期资金保障渠道。切实用好中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债等资金和新型政策性金融工具，力争更多交通项目纳入各类支持范围。推动完善和落实以县级财政投入为主、多渠道筹措为辅的农村交通发展资金筹措机制。开展收费公路政策改革试点，优化经营性高速公路投资模式，探索推行高速公路差异化收费。持续优化港口航线、航空运输等培育补贴政策。鼓励吸引更多社会资本参与码头、场站及干线公路、干线航道服务区等建设。统筹资金、土地等资源要素，建立资金使用绩效评价体系，加强项目库管理。持续有效防范化解交通运输债务风险。

3.深化服务体系改革

健全交通运输领域平台经济常态化监管机制，优化新业态、新领域市场准入环境，激发市场主体活力。完善铁路、公路、港口、民航等领域价格形成和调整机制，构建统一、公开、透明的运输价格体系。实施网约、货运等新业态平台抽成“阳光行动”，促进网约车合规化经营，保障从业人员合法效益。强化“高普联动”“陆水联动”，推进“线上线下”一体化监管，打造交通综合执法改革示范品牌。完善交通运输信用体系建设，开启“信用+农路”养护管理2.0模式，加强大件运输、内河船舶等领域信用管理，探索网约车、网络货运、低空经济等场景应用。落实“黄海明珠”计划，大力引进和培养高层次人才，打造交通人才资源高地。

五、投资测算和保障措施

（一）投资测算

经测算，“十五五”交通建设计划投资达1058.9亿元（比“十四五”实际投资增长11.7%），其中铁路50亿元、公路519.5亿元、内河航道252.4亿元、机场24.9亿元、港口150.1亿元、港口公共配套39.7亿元、客货运枢纽22.1亿元、城乡公共交通工程xx亿元、智慧交通信息工程0.2亿元，相比于“十四五”，除铁路、快速路、农村公路、港口公共配套、客运枢纽、城乡公共交通工程和智慧交通信息工程等投资减少外，其他类型项目投资均有增长，特别是内河航道、机场、干线公路增幅明显，分别超过8倍、8倍和2倍。

表5-1 “十五五”与“十四五”投资对比（亿元）

| 项目类别 | “十四五” 实际投资 | “十五五” 规划投资 | 十五五/十四五 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）综合交通网络工程 | 724.5 | 821.9 | 113% |
| 1.铁路项目 | 94.0 | 50.0 | 53% |
| 2.公路项目 | 602.7 | 519.5 | 86% |
| a.高速公路 | 275.6 | 374.2 | 136% |
| b.快速路网 | 180.9 | 1.7 | 1% |
| c.干线公路 | 34.8 | 113.1 | 325% |
| d.集疏散公路 | 23.5 | 21.4 | 91% |
| e.农村公路 | 87.8 | 9.1 | 10% |
| 3.内河航道项目 | 27.9 | 252.4 | 905% |
| （二）综合交通枢纽工程 | 190.5 | 236.8 | 124% |
| 1.机场项目 | 2.5 | 24.9 | 982% |
| 2.港口项目 | 73.3 | 150.1 | 205% |
| 3.港口公共配套项目 | 74.1 | 39.7 | 54% |
| 4.客货枢纽项目 | 40.5 | 22.1 | 55% |
| （三）城乡公共交通工程 | 29.1 | / |  |
| （四）智慧交通信息工程 | 3.8 | 0.2 | 4% |
| 合 计 | 947.9 | 1058.9 | 111.7% |

内河航道投资大幅上涨得益于“水运江苏”战略的全面实施，作为水运大市，我市对标新一轮省干线航道网规划有较多未达标航道将在“十五五”期间建设。干线公路也有较大的投资提升，一方面是较多原计划“十四五”建设的项目由于资金、用地等因素限制延后到“十五五”期间建设，另一方面新一轮省道网批复后也有一批新待建项目。

（二）保障措施

1.加强党的领导

坚持和加强党的全面领导，深入贯彻落实中央和省、市委决策部署，充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，把党的领导贯穿交通运输高质量发展全过程、各领域、各环节。充分发挥各级党组织作用，全面调动各级干部干事创业的积极性、主动性和创造性，不断提高交通运输贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的能力和水平。

2.完善工作机制

建立由市政府牵头、市级有关部门和各县（市、区）政府协同联动的工作机制，加强政策协调配合，合力解决重大问题、落实重大事项，推动交通运输高质量发展。科学组织项目实施，做好项目实施的跟踪、督促和考核，确保各项目标任务扎实有序推进。建立分类指导机制，加强对项目决策、资金使用、工程建设、质量安全等方面的科学管理。

3.强化要素支撑

积极发挥中央资金、省级资金的关键作用，加大各级政府财政、税收、金融等政策支持力度，鼓励和引导各类资本积极参与交通项目建设。加强与自然资源等部门的对接，健全国土空间规划等相关规划与交通规划协调机制和动态调整管理政策。抢抓长三角一体化、上海大都市圈建设等战略契机，争取重大交通基础设施跨区域用地、用海指标。

4.做好监督评估

坚持自我评估和第三方评估相结合，组织各地各部门开展工作总结与经验交流，确保各项工作任务落到实处。建立健全规划实施的考核评价机制，加强目标管理、项目库动态管理等。完善交通运输统计监测体系和评价指标体系，及时把握交通运输发展中出现的新情况、新问题，制订规划风险防范及应对方案。

注：连申线黄响河至淮河入海水道段航道整治工程33.95公里，连申线淮河入海水道至兴东线段航道整治工程127公里，连申线兴东线至海安界段航道整治工程36.3公里，连申线淮河入海水道滨海枢纽段航道整治工程2公里，淮河入海水道二期配套通航工程盐城段45.2公里，滨海港区疏港航道整治工程62.5公里，盐宝线航道整治工程盐城段49.4公里，兴东线航道整治工程盐城段9.5公里。